# Sistema de Autenticacion

ClientManager - Especificaciones Tecnicas

JWT + MFA (TOTP) + Recuperacion de Contrasena

Roles: Admin / User

Fecha: 26 de marzo de 2026

Stack: .NET 10 + PostgreSQL | Angular 21 + Angular Material

# Indice

1. Contexto y situacion actual

2. Decision tecnologica: ASP.NET Core Identity

3. Estrategia JWT: Access Token + Refresh Token

4. MFA con TOTP (Google Authenticator)

5. Recuperacion de contrasena

6. Esquema de base de datos

7. Roles y permisos

8. Arquitectura backend - Nuevos componentes

9. Arquitectura frontend - Nuevos componentes

10. Seguridad adicional

11. Paquetes a instalar

12. Orden de implementacion

13. Plan de verificacion

# 1. Contexto y Situacion Actual

ClientManager es una aplicacion de gestion de clientes construida con .NET 10 + PostgreSQL en el backend y Angular 21 + Angular Material en el frontend.

Estado actual: La aplicacion NO tiene autenticacion. Todos los endpoints de la API (/api/clients) son publicos. Cualquier persona puede crear, editar y eliminar clientes sin identificarse.

Objetivo: Implementar un sistema completo de autenticacion que incluya:

- Login con JWT (JSON Web Tokens)

- MFA obligatorio con TOTP (compatible con Google Authenticator)

- Recuperacion de contrasena via email

- Sistema de roles (Admin / User) con permisos diferenciados

# 2. Decision Tecnologica: ASP.NET Core Identity

## Recomendacion: ASP.NET Core Identity

Se recomienda usar ASP.NET Core Identity como base del sistema de autenticacion. A continuacion se justifica esta decision:

### Razones a favor

- Incluye hashing de contrasenas seguro de serie: PBKDF2 con HMAC-SHA256 y 100.000 iteraciones

- Gestion integrada de usuarios, roles, claims, bloqueo de cuenta por intentos fallidos

- Tokens de reset de contrasena firmados y de un solo uso

- Soporte nativo para TOTP (base para nuestra implementacion de MFA)

- Se integra directamente con Entity Framework Core, que ya usamos

- Solo hay que cambiar DbContext por IdentityDbContext<ApplicationUser>

- Mantenido por Microsoft con actualizaciones de seguridad constantes

- Es modular: usamos solo las partes que necesitamos, sin Razor Pages ni UI de Identity

### Por que NO implementacion propia

- Alto riesgo de errores de seguridad: timing attacks, hashing debil, tokens predecibles

- Mas codigo que mantener sin beneficio real

- La seguridad es un area donde no conviene reinventar la rueda

### Alternativa descartada: Duende IdentityServer / OpenID Connect

- Sobredimensionado para esta aplicacion (pensado para SSO federado con multiples apps)

- Anade complejidad innecesaria y requiere licencia comercial

- Si en el futuro se necesita SSO, se puede migrar en ese momento

# 3. Estrategia JWT: Access Token + Refresh Token

## Flujo general

Login correcto --> { accessToken (15 min), refreshToken (7 dias) }

Cada request HTTP --> Header: Authorization: Bearer <accessToken>

Token expirado --> POST /api/auth/refresh con refreshToken --> nuevos tokens

Refresh expirado --> Redirigir a login

## Decisiones clave

### Duracion del Access Token: 15 minutos

- Suficientemente corto para limitar dano si se compromete

- Suficientemente largo para no molestar al usuario con reautenticaciones constantes

### Duracion del Refresh Token: 7 dias

- Se almacena en base de datos (tabla RefreshTokens) por lo que se puede revocar

- Rotacion: cada uso genera un nuevo refresh token e invalida el anterior

- Esto protege contra robo: si un atacante usa el token robado, el token legItimo se invalida y el usuario real se da cuenta al ser deslogueado

### Almacenamiento en frontend: localStorage

Por que no httpOnly cookies: Complicaria significativamente el CORS (necesita withCredentials, cambios en la politica CORS, problemas con SameSite en desarrollo con puertos diferentes: 4200 vs 5000).

Mitigacion del riesgo XSS: Angular sanitiza templates por defecto. No usamos innerHTML ni bypassSecurityTrust. Es el patron mas comun y practico para SPAs con API separada.

### Contenido del JWT (claims)

{

"sub": "user-id",

"email": "user@example.com",

"role": "Admin",

"iat": 1234567890,

"exp": 1234568790

}

### Paquetes NuGet necesarios

- Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer - middleware JWT

- Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore - Identity + EF Core

- Microsoft.IdentityModel.Tokens - firma y validacion de tokens

# 4. MFA con TOTP (Google Authenticator)

## Por que TOTP y no SMS/Email

| Criterio | TOTP | SMS | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | Alta (offline, sin interceptacion) | Baja (SIM swapping) | Media (depende del email) |
| Coste | Gratuito | Pago por SMS | Requiere servicio SMTP |
| Offline | Si, funciona sin internet | No, necesita cobertura | No, necesita internet |
| Compatibilidad | Google Auth, Authy, 1Password... | Solo telefono | Solo email |
| Estandar | RFC 6238 (abierto) | Propietario | N/A |

## MFA sera OBLIGATORIO

Decision: Todos los usuarios deben configurar MFA tras registrarse. No pueden acceder a la aplicacion hasta completar el setup.

### Flujo de activacion (primera vez)

1. Usuario se registra

2. Hace login con email + contrasena

3. Backend detecta que MFA no esta configurado (campo MfaConfigured = false)

4. Responde con { requiresMfaSetup: true }

5. Frontend redirige a /mfa-setup

6. Backend genera secreto TOTP (base32) y lo guarda cifrado en BD

7. Backend genera imagen QR con QRCoder y la devuelve como base64

8. Frontend muestra QR: <img src='data:image/png;base64,...' />

9. Usuario escanea QR con Google Authenticator

10. Usuario introduce codigo de 6 digitos para verificar

11. Backend valida el codigo con OtpNet

12. MFA queda activado (MfaConfigured = true)

13. Se generan 8 codigos de backup (hasheados en BD, mostrados UNA sola vez)

14. Usuario ya puede acceder a la aplicacion

### Flujo de login con MFA (posteriores)

1. POST /api/auth/login (email + password)

2. Credenciales validas + MFA activo:

Respuesta: { requiresMfa: true, mfaToken: 'temp-token-uuid' }

(NO devuelve JWT todavia)

3. Frontend muestra pantalla de codigo TOTP

4. POST /api/auth/mfa-verify (mfaToken + codigo de 6 digitos)

5. Backend valida con OtpNet (ventana +-30 segundos)

6. Si valido: devuelve { accessToken, refreshToken }

7. Si invalido: error 401 (puede reintentar)

### Generacion del QR: Backend con QRCoder

- Libreria QRCoder (NuGet) genera la imagen QR en el servidor

- El backend devuelve la imagen como string base64 junto con la URI otpauth://

- El frontend solo necesita mostrar: <img [src]="'data:image/png;base64,' + qrBase64" />

- No se necesita libreria de QR en el frontend

### URI otpauth:// (ejemplo)

otpauth://totp/ClientManager:user@email.com?secret=BASE32SECRET&issuer=ClientManager

### Codigos de backup

- 8 codigos aleatorios de 8 caracteres alfanumericos

- Se hashean con SHA256+salt antes de guardar en BD

- Se muestran al usuario UNA sola vez al activar MFA

- Cada codigo es de un solo uso (se marca como usado al consumirlo)

- Sirven para recuperar acceso si el usuario pierde el telefono

### Libreria TOTP: OtpNet (NuGet)

- Madura, mantenida, ligera

- Genera y valida codigos TOTP segun RFC 6238

- Ventana de tiempo configurable: +-1 intervalo (+-30 segundos) para compensar desincronizacion de reloj

# 5. Recuperacion de Contrasena

## Flujo completo

1. Usuario pulsa 'He olvidado mi contrasena'

2. Introduce su email en el formulario

3. POST /api/auth/forgot-password

4. Backend SIEMPRE responde 200 (no revelar si el email existe)

5. Si el email existe en BD:

- Genera token de reset con Identity.GeneratePasswordResetTokenAsync()

- Token expira en 1 hora

- Envia email con enlace: https://app.com/reset-password?token=XXX&email=YYY

6. Usuario abre enlace en el email

7. Frontend muestra formulario de nueva contrasena

8. POST /api/auth/reset-password (token + email + nueva contrasena)

9. Backend valida token, cambia contrasena

10. Invalida TODOS los refresh tokens del usuario (cierra todas las sesiones)

11. Redirige a login

## Servicio de email: SMTP con MailKit

- Paquete: MailKit (NuGet) - la libreria de email mas robusta para .NET

- Configuracion en appsettings: host SMTP, puerto, credenciales

- Para desarrollo: Ethereal (smtp.ethereal.email) o MailHog (captura emails en local)

- Para produccion: cualquier SMTP (Gmail, SendGrid, Amazon SES)

### Alternativa considerada: SendGrid SDK

- Mas sencillo de configurar, pero acopla a un proveedor especifico

- MailKit funciona con cualquier SMTP, mas flexible y sin vendor lock-in

### Seguridad del reset

- Token generado por Identity: firmado criptograficamente y de un solo uso

- Expira en 1 hora (configurable en Identity options)

- Al cambiar contrasena se revocan todos los refresh tokens activos

- El endpoint forgot-password NUNCA revela si un email existe o no (prevencion de enumeracion)

# 6. Esquema de Base de Datos

## Tablas creadas automaticamente por Identity

| Tabla | Descripcion |
| --- | --- |
| AspNetUsers | Usuarios: Id, Email, PasswordHash, UserName, MfaEnabled, MfaConfigured |
| AspNetRoles | Roles: Admin, User (seed data) |
| AspNetUserRoles | Relacion muchos-a-muchos usuarios-roles |
| AspNetUserTokens | Tokens internos de Identity |
| AspNetUserClaims | Claims por usuario |
| AspNetRoleClaims | Claims por rol |
| AspNetUserLogins | Logins externos (no usado por ahora) |

## Tablas adicionales propias

| Tabla | Campos | Proposito |
| --- | --- | --- |
| RefreshTokens | Token, UserId, ExpiresAt, CreatedAt, RevokedAt, ReplacedByToken | Gestion de refresh tokens con rotacion |
| UserMfaSecrets | UserId, EncryptedSecret, IsEnabled, EnabledAt | Secreto TOTP cifrado por usuario |
| UserBackupCodes | UserId, CodeHash, IsUsed, UsedAt | Codigos de backup hasheados |

# 7. Roles y Permisos

## Definicion de roles

| Rol | Clientes: Ver | Clientes: Crear | Clientes: Editar | Clientes: Eliminar | Cambiar estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | Si | Si | Si | Si | Si |
| User | Si | No | No | No | No |

### Reglas de asignacion

- El PRIMER usuario que se registre se asigna automaticamente como Admin

- Los siguientes usuarios se registran como User por defecto

- Un Admin puede promover a otros usuarios a Admin

### Implementacion en backend

- [Authorize] en todos los endpoints de ClientsController (requiere autenticacion)

- [Authorize(Roles = "Admin")] en POST, PUT, PATCH y DELETE (solo Admin)

- GET /api/clients y GET /api/clients/{id} accesibles a cualquier usuario autenticado

### Implementacion en frontend

- El auth.service almacena el rol del usuario (decodificado del JWT)

- La navbar muestra el rol del usuario logueado

- client-list oculta botones de crear/editar/eliminar si el rol es User

- client-form redirige a /clientes si un User intenta acceder a /clientes/nuevo

# 8. Arquitectura Backend - Nuevos Componentes

## Nuevos archivos a crear

| Archivo | Ubicacion | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| AuthController.cs | Controllers/ | Login, Register, Refresh, Logout, ForgotPassword, ResetPassword |
| MfaController.cs | Controllers/ | SetupMfa, VerifySetup, VerifyLogin, DisableMfa |
| ApplicationUser.cs | Models/ | Extiende IdentityUser con campos custom (MfaConfigured) |
| RefreshToken.cs | Models/ | Entidad para tokens de refresco en BD |
| AuthDtos.cs | DTOs/ | LoginDto, RegisterDto, TokenResponseDto, RefreshDto... |
| MfaDtos.cs | DTOs/ | MfaSetupResponseDto, MfaVerifyDto... |
| IAuthService.cs | Services/ | Interfaz del servicio de autenticacion |
| AuthService.cs | Services/ | Login, registro, generacion/validacion JWT, refresh tokens |
| IMfaService.cs | Services/ | Interfaz del servicio MFA |
| MfaService.cs | Services/ | TOTP generate/verify, backup codes, QR generation |
| IEmailService.cs | Services/ | Interfaz del servicio de email |
| EmailService.cs | Services/ | Envio de emails con MailKit |

## Archivos existentes a modificar

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| Program.cs | Registrar Identity, JWT Bearer, servicios de auth, politicas de autorizacion por rol |
| ApplicationDbContext.cs | Heredar de IdentityDbContext<ApplicationUser> en vez de DbContext |
| ClientsController.cs | [Authorize] global + [Authorize(Roles="Admin")] en escritura |
| appsettings.json | Seccion Jwt (Key, Issuer, Audience, tiempos) + seccion Email (SMTP) |

## Endpoints nuevos - Autenticacion

| Metodo | Ruta | Descripcion | Autenticacion |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Registro de nuevo usuario | Publica |
| POST | /api/auth/login | Login (devuelve JWT o requiresMfa) | Publica |
| POST | /api/auth/refresh | Renovar tokens con refresh token | Publica |
| POST | /api/auth/logout | Revocar refresh token | Autenticado |
| POST | /api/auth/forgot-password | Solicitar reset de contrasena | Publica |
| POST | /api/auth/reset-password | Cambiar contrasena con token | Publica |

## Endpoints nuevos - MFA

| Metodo | Ruta | Descripcion | Autenticacion |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/mfa/setup | Iniciar configuracion MFA (devuelve QR base64) | Autenticado |
| POST | /api/mfa/verify-setup | Verificar codigo y activar MFA | Autenticado |
| POST | /api/mfa/verify-login | Verificar codigo TOTP durante login | mfaToken temporal |
| POST | /api/mfa/disable | Desactivar MFA (requiere codigo actual) | Autenticado + Admin |

# 9. Arquitectura Frontend - Nuevos Componentes

## Nuevos archivos a crear

| Archivo | Ubicacion | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| auth.service.ts | services/ | Login, register, refresh, logout, estado de sesion, rol |
| mfa.service.ts | services/ | Setup MFA, verify, disable |
| auth.guard.ts | guards/ | Redirige a /login si no autenticado |
| mfa-setup.guard.ts | guards/ | Fuerza /mfa-setup si MFA no configurado |
| auth.interceptor.ts | interceptors/ | Anade Bearer token + refresh automatico en 401 |
| auth.model.ts | models/ | LoginRequest, TokenResponse, UserSession, etc. |
| login/ | pages/ | Formulario de login (email + contrasena) |
| register/ | pages/ | Formulario de registro |
| mfa-verify/ | pages/ | Pantalla de codigo TOTP durante login |
| mfa-setup/ | pages/ | Configuracion MFA (QR + verificacion + backup codes) |
| forgot-password/ | pages/ | Formulario de email para solicitar reset |
| reset-password/ | pages/ | Formulario de nueva contrasena (con token) |

## Archivos existentes a modificar

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| app.config.ts | provideHttpClient(withInterceptors([authInterceptor])) |
| app.routes.ts | Nuevas rutas publicas + canActivate: [authGuard] + canActivate: [mfaSetupGuard] |
| navbar/ | Mostrar usuario logueado, rol (Admin/User), boton logout, enlace a MFA |
| client-list/ | Ocultar botones crear/editar/eliminar si rol = User |

## Interceptor HTTP (pieza clave del frontend)

Cada request saliente:

1. Si hay accessToken en localStorage --> anadir header Authorization: Bearer <token>

Cada response con 401:

2. Intentar refresh con refreshToken

3. Si refresh OK --> reintentar request original con nuevo token (transparente)

4. Si refresh falla --> limpiar sesion --> redirigir a /login

## Nuevas rutas

| Ruta | Componente | Acceso | Guard |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | LoginComponent | Publica | Ninguno |
| /registro | RegisterComponent | Publica | Ninguno |
| /mfa-verificar | MfaVerifyComponent | Solo durante login | Ninguno (temporal) |
| /recuperar-password | ForgotPasswordComponent | Publica | Ninguno |
| /reset-password | ResetPasswordComponent | Publica (token en URL) | Ninguno |
| /perfil/mfa | MfaSetupComponent | Protegida | authGuard |
| /clientes/* | Existentes | Protegida | authGuard + mfaSetupGuard |

# 10. Seguridad Adicional

### Rate limiting en endpoints de autenticacion

- Usar System.Threading.RateLimiting (built-in en .NET 8+)

- Limitar a 5 intentos de login por minuto por IP

- Previene ataques de fuerza bruta contra credenciales

### Account lockout (bloqueo de cuenta)

- Incluido en ASP.NET Core Identity por defecto

- 5 intentos fallidos = bloqueo de 15 minutos

- Configurable en Identity options (MaxFailedAccessAttempts, DefaultLockoutTimeSpan)

### Validacion de contrasenas

- Minimo 8 caracteres

- Al menos una mayuscula, una minuscula, un numero y un caracter especial

- Configurable en IdentityOptions.Password

### HTTPS

- Obligatorio en produccion

- En desarrollo se usa HTTP (localhost:5000) para simplificar

### Gestion de secretos

- JWT signing key en User Secrets (desarrollo) o variables de entorno (produccion)

- NUNCA almacenar claves secretas en appsettings.json

- El secreto TOTP de MFA se guarda cifrado en BD, no en texto plano

# 11. Paquetes a Instalar

## Backend (NuGet)

| Paquete | Version | Proposito |
| --- | --- | --- |
| Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore | Ultima estable | Identity con EF Core |
| Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer | Ultima estable | Middleware JWT Bearer |
| OtpNet | Ultima estable | Generacion y validacion de codigos TOTP |
| MailKit | Ultima estable | Envio de emails via SMTP |
| QRCoder | Ultima estable | Generacion de imagenes QR en el servidor |

## Frontend (npm)

No se necesita ningun paquete adicional. El QR se genera en el backend y Angular ya proporciona todo lo necesario: HttpClient, Forms, Guards e Interceptors.

# 12. Orden de Implementacion

| Fase | Descripcion | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identity + JWT basico | Modelo ApplicationUser, DbContext con Identity, registro, login, JWT, proteger endpoints con [Authorize] |
| 2 | Roles (Admin/User) | Seed de roles, asignacion en registro, politicas de autorizacion, [Authorize(Roles)] en escritura |
| 3 | Refresh tokens | Entidad RefreshToken, rotacion, endpoint /refresh, renovacion automatica |
| 4 | Frontend auth | Login/registro pages, interceptor HTTP, auth guard, navbar con sesion y rol |
| 5 | MFA obligatorio (TOTP) | Setup con QRCoder, verificacion en login, backup codes, mfa-setup guard |
| 6 | Recuperacion contrasena | EmailService con MailKit, forgot/reset password, flujo completo |
| 7 | Pulido | Rate limiting, lockout tuning, ocultar botones por rol, UX |

# 13. Plan de Verificacion

Lista de comprobaciones para validar que el sistema funciona correctamente:

- Registrar usuario --> se asigna rol User --> login --> redirige a /mfa-setup (MFA obligatorio)

- Configurar MFA --> escanear QR con Google Authenticator --> verificar codigo --> acceso a la app

- Login con MFA --> email + password --> pantalla de codigo TOTP --> JWT + refresh token

- Usuario con rol User --> puede ver listado y detalle, NO puede crear/editar/eliminar

- Primer usuario registrado --> rol Admin --> CRUD completo

- Token expirado --> refresh automatico transparente para el usuario

- Olvidar contrasena --> recibir email --> cambiar contrasena --> login con nueva

- 5 intentos fallidos --> cuenta bloqueada temporalmente (15 min)

- Request sin token a /api/clients --> 401 Unauthorized

- Request de User a DELETE /api/clients/1 --> 403 Forbidden

- Codigo de backup funciona si el usuario pierde el telefono

- Logout revoca el refresh token correctamente

Documento generado el 26 de marzo de 2026

ClientManager - Sistema de Autenticacion